АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 26 сентября 2017 года № 48 

Об утверждении Программы комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования «Миленинский  сельсовет» Фатежского района  Курской  области на 2017-2022годы

  Руководствуясь Федеральными  законами от 30.12.2004г № 210- ФЗ « Об  основах регулирования тарифов организации коммунального  комплекса», от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в  отдельные законодательные  акты Российской  Федерации», от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об  общих  принципах организации местного  самоуправления в  Российской  Федерации»,администрация  Миленинского сельсовета Фатежского  района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить  Программу комплексного  развития систем  коммунальной  инфраструктуры  Миленинского  сельсовета  Фатежского  района Курской  области.

           2. Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за  счет  средств бюджета  Миленинского сельсовета  в  пределах сумм  расходов,  утвержденных  в  бюджете  администрации Миленинского  сельсовета Фатежского  района  Курской  области на  очередной  финансовый год.

         3. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за  собой.

         4. Постановление  вступает  в силу  со дня  его  подписания.

 Глава  Миленинского сельсовета                                                   Н.М.Правдина

Утверждена

Постановлением Администрации 

  Миленинского сельсовета

Фатежского района Курской области

 от 26 сентября 2017 года № 48
«Об утверждении Программы комплексного 

развития  систем коммунальной  инфраструктуры  

муниципального  образования «Миленинский  сельсовет» 

Фатежского района  Курской  области на 2017-2022годы»

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Миленинский  сельсовет» 

Фатежского района Курской области на 2017-2022 годы

Раздел 1. Паспорт

 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Миленинский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2017-2022 годы"

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Миленинский сельсовет” Фатежского района Курской области на  2017-2022 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



	Заказчик Программы       
	Администрация муниципального образования “Миленинского сельсовет” Фатежского района Курской области                      

	Разработчик Программы    
	Администрация муниципального образования “Миленинский сельсовет” Фатежского района Курской области 



	Цель Программы


	- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Миленинский сельсовет” Фатежского района Курской области

	Задачи Программы
	- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Миленинский  сельсовет” Фатежского района Курской области

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

 - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;

 - дальнейшая активизация жилищного строительства;

  - улучшения экологической ситуации 

на территории муниципального образования “Миленинский сельсовет” Фатежского района Курской области.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017- 2022 годы



	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем финансирования Программы составляет 30 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 16,3 млн.рублей;

- средства бюджета Курской области – 13,2 млн. рублей;

- средства местного бюджетов  - 0,5 млн. рублей;




Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Миленинский сельсовет» расположено в юго-восточной части Фатежского района Курской области.

Муниципальное образование «Миленинский сельсовет» включает в себя 7 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Миленинский сельсовет» является село Миленино. 

  Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составила 1047  человек. 

Уровень развития экономики муниципального образования «Миленинский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Миленинский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Фатежском  районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Миленинский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома. 

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2017 года составляет 25200 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2017 году на 1-го человека составляла 22 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 84%.сетевым газоснабжением – 91,7%

 Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной  собственности.

В муниципальной собственности Миленинского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, Миленинский сельский Дом культуры и  фельдшерско-акушерский пункт.

Показатели жилищного фонда населенных пунктов Миленинского сельсовета на 01. 01. 2017 года

Таблица 1

	№

п/п


	Наименование населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными услугами (чел./кв. м)
	Наличие 

приборов учета (ед)
	 Потребление

 коммун. услуг в год

	
	
	Кол-во 

домов (ед.)
	Кол-во 

жителей (чел.)
	Общ. 

площадь (кв.м)
	водопровод
	Электроэнергия
	вода
	электроэнергия
	Удельное на 1-го человека
	Всего

	
	
	
	
	
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода (куб.м)
	Электро

Энергия (кВтч)
	Вода

(куб.м)
	Электро

энергия (т.кВтч)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	с.Миленино
	126
	268
	7800
	268/ 7800
	
	268/ 7800
	101
	126
	37,6
	234
	11942
	68,0

	2
	д.Копаневка
	56
	127
	3990
	127/ 3990
	    
	127/ 3990
	31
	56
	37,6
	234
	4474
	11,23

	3
	д.Аторинка
	41
	85
	2780
	85 /2780
	
	85 /2780
	21
	41
	37,6
	234
	3422
	21,29

	4
	д. Бугры
	69
	370
	4660
	370/ 4660
	
	370/ 4660
	47
	69
	37,6
	234
	15303
	95,24

	5
	д.Прошиваловка
	61
	141
	3930
	141/ 3930
	
	141/ 3930
	32
	61
	37,6
	234
	5226
	32,53

	6
	д. Миновка
	26
	34
	1480
	34/ 1480
	
	34/ 1480
	0
	26
	37,6
	234
	1353
	     8,9

	7
	д. Шмарное
	11
	22
	560
	-
	
	22/560
	-
	11
	-
	234
	-
	5,4

	
	Итого
	390
	1047
	25200
	
	
	1047/25200
	98
	240
	-
	234
	12000
	206,3


Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности 

МО «Миленинский  сельсовет»  за 2016 год 

Таблица 2

	№

п/п


	Наименование объекта, 

населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв. м)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	Потребление

коммунальных услуг в год

	
	
	Численность

 работников (чел.)
	Мощность

 (вместимость) 

(чел.)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	Год постройки
	отопление
	водопровод
	вода
	электроэнергия
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 

(кВтч)

	
	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Администрация МО
	4
	50
	130
	1986
	-
	130
	130
	-
	-
	1
	
	1200

	2
	МКУК «Миленинский СДК»
	3
	100
	241,5
	1976
	-
	241,5
	241,5
	-
	-
	1
	200
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Итого
	7
	х
	
	х
	-
	
	
	-
	-
	2
	700
	3700


Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих 

на территории МО «Миленинский сельсовет» за 2016 год

Таблица 3

	№

п/п


	Наименование организации и населенного пункта 


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв.м.)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	Потребление

 коммунальных

 услуг в год

	
	
	Численность

 работников  (чел.)
	Общ. площадь

 (кв.м)
	отопление
	водопровод
	вода
	электроэнергия
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 

(кВтч)

	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Магазин  ПО «Фатежское»
	2
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2500

	2
	Магазин  ООО «Планета-сервис»
	2
	65
	
	65
	
	
	
	1
	
	6620

	
	Итого
	4
	90
	-
	65
	
	-
	-
	1
	
	9120


Показатели  функционирующих на территории МО «Миленинский сельсовет» организаций 

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности 

Таблица 4

	№п/п
	Наименование объекта, населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  м. кв
	Наличие приборов

 учета (ед)
	Потребление

 коммун. услуг в год

	
	
	Число работников

чел.
	Мощность

 (вместимость) 

 (чел.)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	отопление
	водопровод
	вода
	электроэнергия
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия (кВтч)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14

	1
	ФАП с.Миленино
	2
	-
	60
	-
	60
	-
	-
	-
	1
	
	1200

	3
	МКОУ «Миленинская основная общеобразовательная школа»
	28
	120
	1150
	-
	1150
	1150
	-
	1
	1
	550
	14813

	5
	Отделение «Почта России» 

с.Миленино
	1
	-
	60
	-
	60
	-
	-
	-
	1
	-
	4510

	
	Итого
	30
	
	1270
	-
	1270
	1150
	-
	1
	3
	550
	20523


2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Миленинский сельсовет» Фатежского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО Курск Атом

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. 

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 20,93 км, ЛЭП-0,4 кВ – 8,54 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций  6 единиц, Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. 

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. 

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1200 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 650  кВт.

По состоянию на конец 2016 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,234 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. 

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2017 год   - 0,35 кВт/чел; 

2018 – 2019 годы   - 0, 40 кВт/чел; 

2020 – 2022 годы   - 0.45 кВт/чел; 

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Миленинского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2014 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1400 кВт. 

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 6 -х  населенных пунктах (с. Миленино ,д.Прошиваловка, д Копаневка д.Аторинка, д.Бугры , д.Миновка ).     По состоянию на 01.01.2017 года она включает в себя   6 водозаборных скважин, 12,2 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители остального  населенного пункта муниципального образования (д.Шмарное) воду получают из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Миленинский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 90%. 

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

       2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «Миленинского  сельсовета» осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород". 

На 01.01.2017 в общей сложности сетевым газом обеспечено 91,7%  населения и организаций муниципального образования «Миленинский  сельсовет». Протяженность газопроводов среднего и низкого давления составляет 36 км.

Газификация муниципального образования «Миленинский сельсовет» осуществляется с 1989  года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области. Эксплуатацию газовых сетей на территории муниципального образования «Миленинский  сельсовет» осуществляет  ОАО «Газпром межрегионгаз Курск».

Характеристика системы газоснабжения

МО «Миленинский  сельсовет» на 01.01.2014 г.

Таблица 5 

	№ п/п
	Показатели
	Ед.

изм
	Наличие
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)

	1
	Газопроводы среднего и низкого давления 
	км
	10
	
	

	2
	Газораспределительная станция
	-
	-
	-
	-

	3
	Газораспределительные пункты
	ед.
	6
	1989-2010
	

	4
	Количество газифицированных домов
	ед.
	308
	1989-2010
	х

	
	
	%
	91,7
	
	х


Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения 

МО  «Миленинский сельсовет»  на 01.01.2017 г.

Таблица 5

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Артезианские скважины 
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)
	Колодцы

(ед.)

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во

(км)
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Износ

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	111
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	с.Миленино
	1
	1983
	0
	1
	1983
	0
	2
	1983
	90
	1
	1
	0
	2
	100

	2.
	д.Аторинка
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	100

	3.
	д. Бугры (МТФ)
	1
	1977
	100
	1
	1977
	100
	0,9
	1983
	100
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	д.Бугры
	1
	1983
	100
	1
	1983
	
	2,1
	1989
	100
	1
	1989
	90
	1
	100

	5.
	д. Копаневка
	1
	1977
	100
	1
	1977
	-
	3,1
	1987
	100
	-
	-
	-
	2
	100

	6.
	д.Миновка
	1
	1985
	100
	1
	1985
	-
	1,9
	1985
	100
	2
	1985
	90
	1
	100

	7.
	д.Прошиваловка
	1
	1983
	100
	1
	1983
	-
	2,2
	1983
	100
	-
	-
	-
	4
	100

	8.
	д.Шмарное
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	6
	х
	х
	6
	х
	х
	12,2
	х
	х
	4
	
	х
	11
	х


Основные производственные показатели системы 

централизованного водоснабжения МО «Миленинский сельсовет»

 по состоянию на 01.01.2017 г.

Таблица 6

	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Производительность водозаборов
	т.куб м/сутки
	0,47

	2
	Максимальное потребление воды 
	т.куб м/сутки
	0,40

	3
	Резерв (+),  дефицит (-) 
	т.куб м/сутки
	+0,07

	4
	Годовой объем подачи воды в сеть
	т. куб.м
	12,0

	5
	Потери воды в водопроводных сетях
	т. куб.м
	1,8

	
	
	%
	15

	6
	Объем реализации воды потребителям - всего
	т. куб.м
	12,0

	
	- население
	т. куб.м
	10,0

	
	- прочие потребители
	т. куб.м
	0,2

	7
	Себестоимость воды
	руб./куб.м
	22,0

	8
	Реализационная стоимость воды
	
	

	
	- население
	руб./куб.м
	30,16


	
	- прочие потребители
	руб./куб.м
	30,16


Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2017 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 500 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 18 кв. м на 1 человека (таблица 13).

Естественная убыль жилфонда за период 2017-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2017 – 2022 годов в населенных пунктах муниципального образования приведено в таблице 9.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Миленинский сельсовет» в период 2017 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2017-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

1. Замена  ветхих участков  линии электропередач

2. Реконструкция  подстанций 

3. Подключение  к  системе электроснабжения объектов жилой  и социальной сферы.

4. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

5. Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центр

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

 муниципального образования «Миленинский сельсовет» на 2017-2022 годах (чел.)

Таблица 7

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов

 
	

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	с.Миленино
	268
	285
	285
	286
	286
	286

	2
	д. Аторинка
	85
	89
	89
	89
	89
	90

	3
	д. Бугры
	370
	351
	351
	351
	351
	348

	4
	д. Копаневка
	127
	128
	128
	128
	129
	131

	5
	д. Миновка
	34
	29
	29
	29
	26
	26

	6
	д. Прошиваловка
	141
	143
	143
	143
	146
	148

	7
	д.Шмарное
	22
	20
	20
	20
	19
	19

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по муниципальному образованию
	1047
	1045
	1045
	1046
	1046
	1048


Прогноз строительства жилья в населенных пунктах 

муниципального образования  «Миленинский сельсовет» на 2017 – 2022 годах 

Таблица 8

	№ п/п
	Наименование населенного пункта и участка застройки
	Един.

Измер.
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	с.Миленино
	Домов
	3
	-
	1
	1
	-
	1
	-

	
	
	Кв. м
	400
	-
	150
	150
	-
	100
	-

	2
	д.Копаневка
	Домов
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	Кв. м
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	
	Итого
	Домов
	4
	-
	1
	2
	-
	1
	-

	
	
	Кв. м
	500
	-
	150
	250
	-
	100
	-


Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах 

муниципального образования  «Миленинский сельсовет»  в 2017 – 2022 годах 

Таблица 9

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименование

 объектов 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	с.Миленино
	магазин
	
	
	
	x
	
	


\

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры 

для обеспечения коммунальными услугами

  вводимого в 2017 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах 

муниципального образования «Миленинский сельсовет»

Таблица 10

	№

 п/п


	Наименование

населенного пункта 
	ЛЭП -0,4 кВ 

(км)


	Линия уличного освещения (км)
	Газопровод

 (км)
	Водопровод 

(км)

	1
	с. Миленино
	-
	-
	-
	1,0

	2
	д.Бугры
	-
	-
	-
	-

	3
	д.Прошиваловка
	-
	-
	
	-

	4
	д.Аторинка
	-
	-
	-
	-

	5
	д. Копаневка
	-
	-
	-
	-

	6
	д.Миновка
	-
	-
	-
	-

	7
	д.Шмарное
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	1,0


Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

 муниципального образования «Миленинский сельсовет»   на 2017-2022 годы

Таблица  12

	№ п/п
	Наименование населенного пункта


	
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового 

жилья

(кв.м) 
	Наличие жилфонда

на 31.12.2017 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2020 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2022 (кв.м)

	1
	с. Миленино
	0
	150
	7950
	0
	150
	8100
	0
	100
	8200

	2
	д.Бугры
	0
	-
	4660
	0
	-
	4660
	0
	-
	4660

	3
	Д.Прошиваловка
	0
	-
	3930
	0
	-
	3930
	0
	-
	3930

	4
	д.Аторинка
	0
	-
	2780
	0
	-
	2780
	0
	-
	2780

	5
	д. Копаневка
	0
	-
	3990
	0
	100
	4090
	0
	-
	4090

	6
	д.Миновка
	0
	-
	1480
	0
	-
	1480
	0
	-
	1480

	7
	д.Шмарное
	0
	-
	560
	0
	-
	560
	0
	-
	560

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по МО
	0
	150
	25350
	0
	250
	25600
	0
	100
	25700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

 муниципального образования «Миленинский сельсовет»  на 2017-2022 годы

Таблица 13

	№ п/п
	Наименование населенного пункта


	
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	
	Общая площадь

 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь 

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь 

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)

	1
	с. Миленино
	
	7950
	285
	27,8
	8100
	286
	28,3
	8200
	286
	28,6

	2
	д.Бугры
	
	4660
	351
	13,3
	4660
	351
	13,3
	4660
	348
	13,4

	3
	д.Прошиваловка
	
	3930
	143
	27,5
	3930
	143
	27,5
	3930
	148
	26,6

	4
	д.Аторинка
	
	2780
	89
	31,2
	2780
	89
	31,2
	2780
	90
	30,9

	5
	д. Копаневка
	
	3990
	128
	31,2
	3990
	128
	31,2
	3990
	131
	30,5

	6
	д.Миновка
	
	1480
	29
	51,0
	1480
	29
	51,0
	1480
	26
	56,9

	7
	д.Шмарное
	
	560
	20
	28
	560
	20
	28
	560
	19
	29,5

	
	Итого по МО
	
	25350
	1047
	24,2
	25600
	1046
	24,4
	25700
	1048
	24,5


Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Миленинский сельсовет» в 2017-2022 годах

Таблица 14

	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)

	1
	с. Миленино
	285
	0,45
	128,3
	285
	0,50
	142,5
	286
	0,55
	157,3

	2
	д.Бугры
	351
	0,45
	158
	351
	0,50
	175,5
	348
	0,55
	191,4

	3
	Д.Прошиваловка
	143
	0,45
	64,4
	143
	0,50
	71,5
	148
	0,55
	81,4

	4
	д.Аторинка
	89
	0,45
	40,1
	89
	0,50
	44,5
	90
	0,55
	49,5

	5
	д. Копаневка
	128
	0,45
	57,6
	128
	0,50
	64
	131
	0,55
	72,1

	6
	д.Миновка
	29
	0,45
	13,1
	29
	0,50
	14,5
	26
	0,55
	14,3

	7
	д.Шмарное
	20
	0,45
	9,0
	20
	0,50
	10,0
	19
	0,55
	10,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по МО
	1047
	0,47
	470,3
	1047
	0,47
	522,5
	1048
	0,55
	576,4


3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО  

 «Миленинский сельсовет» на период 2017-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2017-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В  1-х населенном пункте муниципального образования в период 2017-2022 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению существующий индивидуальный жилищный фонд.

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Миленинский сельсовет» в 2017-2022 годах

Таблица 15

	№ п/п


	Наименование

 населенного 

пункта
	Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению
	Един. 

измер.
	Количество (ф.е.)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	д.Миновка
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	14
	12
	2
	-
	-

	
	Всего по МО


	Индивидуальные жилые дома
	дом
	14
	12
	2
	-
	-


Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах 

муниципального образования  «Миленинский сельсовет» на 2017-2022 годы

Таблица 17

	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)

	1
	с.Миленино
	268
	1000
	268
	285
	1000
	285
	286
	1000
	286

	2
	с. Копаневка
	127
	1000
	127
	131
	1000
	131
	131
	1000
	131

	3
	с. Аторинка
	85
	1000
	85
	89
	1000
	89
	90
	1000
	90

	4
	д. Бугры
	370
	1000
	370
	348
	1000
	348
	348
	1000
	348

	5
	д. Прошиваловка
	141
	1000
	141
	141
	1000
	141
	148
	1000
	148

	6
	д. Миновка
	34
	1000
	34
	26
	1000
	26
	26
	1000
	26

	7
	д.Шмарное
	22
	1000
	22
	19
	1000
	19
	19
	1000
	19

	
	Всего по МО
	1047
	1000
	1047
	1045
	1000
	1045
	1048
	1000
	1048


3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО  

«Миленинский сельсовет» на период 2017-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2017-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

1. Для водоснабжения индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (  5 домов общей площадью 500 кв. м) построить 1,0 км водопровода (табл. 10).

Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах 

муниципального образования  «Миленинский сельсовет» на 2017-2022 годы

Таблица 19

	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022
	

	
	
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	

	1
	с.Миленино
	71
	44
	3124
	70
	44
	3080
	70
	44
	3080
	

	2
	с. Копаневка
	114
	44
	5016
	115
	44
	5060
	115
	44
	5060
	

	3
	с. Аторинка
	76
	44
	3344
	77
	44
	3388
	77
	44
	3388
	

	
	д. Бугры
	141
	44
	6204
	140
	44
	6160
	140
	44
	6160
	
	

	
	д. Прошиваловка
	134
	44
	5896
	134
	44
	5896
	134
	44
	5896
	
	

	
	д. Миновка
	20
	44
	880
	17
	44
	748
	17
	44
	748
	
	

	
	Всего по МО
	556
	44
	24464
	553
	44
	24332
	553
	44
	24332
	


1.5. Перспективы развития системы  санитарной очистки 

МО «Миленинский сельсовет» на период 2017-2022 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2017-2022 годов строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО не планируется. Планируется заключить договоры  на  сбор  мусора  с  мусорособирающей  организацией.

Раздел 4. Целевые показатели Программы 

Таблица 23

	№ п/п
	Наименование показателей, 

достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы
	Ед.

изм.
	Годы реализации мероприятий Программы

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество построенных ЛЭП
	км.
	--
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Количество построенных подстанций
	ед.
	-
	-
	-
	
	
	

	3
	Количество построенного газопровода
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество реконструированных водозаборов
	ед.
	-
	-
	1
	
	
	-

	6
	Количество построенного водопровода
	км.
	
	-
	-
	2,0
	
	-

	7
	Количество реконструированного водопровода
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами:
	%
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	-сетевого газоснабжения
	
	95,0
	97,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0

	100
	-водоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	25200
	25350
	25600
	25600
	25700
	25700

	
	-сетевого газоснабжения
	
	23940
	24590
	25344
	25245
	25344
	25344

	
	-водоснабжения
	
	25200
	25350
	25500
	25500
	25600
	25600

	10
	Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	-
	150
	150
	4
	400
	400

	
	-сетевого газоснабжения
	
	-
	150
	150
	400
	400
	400

	
	-водоснабжения


	
	-
	400
	400
	400
	400
	400

	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	11
	Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета:
	%
	
	
	
	
	
	

	
	· электроэнергии, 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	· сетевого газа, 
	
	95
	95
	95
	100
	100
	100

	
	· воды
	
	70
	75
	80
	85
	90
	100

	12
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: 
	%
	
	
	
	
	
	

	
	· электроснабжения, 
	%
	62
	60
	58
	56
	54
	52

	
	· сетевого газоснабжения, 
	%
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	
	· водоснабжения
	%
	80
	70
	60
	50
	40
	30

	13
	Уровень потерь коммунальной продукции (воды).
	%
	32
	30
	28
	26
	24
	22


Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

 Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем подключения к имеющимся  ЛЭП-0,4 кВ.

 С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. 

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

 Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2022 годы составляет 30,0 млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Миленинский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.


- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

